Dokumentace projektu
N19-3001

# Slovník pojmů
Shopfloor (MES)	server pro řízení aktivit a sběr dat výrobních strojů
Snap7	knihovna implementující protokol S7 communication, pro vzdálené čtení paměti PLC
Prioritní fronta	datová struktura typu FIFO s prioritním výběrem (nezáleží jen na pořadí ale také na prioritě)
S7 communication	Komunikační protokol umožňující synchronizaci hodnot proměnných v paměti PLC s jiným zařízením
Curing buffer	Vytvrzovací zásobník pro zrání skel s naneseným primerem
primer	Chemikálie upravující adhezivní schopnosti lepidla k lepeným povrchům

# Stručný popis
Účelem lepící stanice je příprava skel a nanášení lepidla pro montáž na dveře aut různých typů. Tyto dveře jsou postupně montovány (manofakturně) na jednotlivých stanicích, mezi kterými jsou přenášeny pomocí dopravníkového pásu.
Lepící stanice (stejně jako všechny ostatní stanice) je zapojena do hierarchického řídícího systému, na jehož vrcholu je MES server, předávající do řídícího PLC instrukce/informace.
Na lince z pohledu řízení výrobního procesu pracují tři nezávislé pracovní cykly, které se mohou vykonávat současně:
1. Vstupní sekvence – vložení okna do systému, aplikace primeru
2. Fronta připravených skel – buffer pro zrání primeru
3. Aplikační sekvence
4. Vyhození vadného skla
Celá operace lepení je synchronizována za pomocí MES serveru. S PLC lepící stanice MES server komunikuje pomocí S7 communication protokolu s předem definovanou datovou strukturou.
MES server průběžně posílá odvolávky na očekávaná skla, která půjdou do produkce/lepení, která získává ze serveru VW. Těchto odvolávek může být až 800-1000. To znamená, že je nutné průběžně vytvářet a udržovat frontu těchto požadavků v paměti PLC.
Podle této fronty operátor na vstupu vkládá postupně sklad určitého typu do lepící stanice pro přípravu na lepení. Sklo se musí nejprve zkontrolovat zda se jedná o požadovaný typ, nanést primer podle šablony a nechat toto sklo vyzrát v Curing bufferu.
Po vyzrání v curing bufferu je sklo připraveno na aplikaci lepidla a následné nalepení na dveře. K tomu dojde opět na základě požadavku z MES serveru. MES server průběžně dostává informace o typech vyráběných dveří na jednotlivých výrobních stanicích předcházející tuto lepící. V případě že na předchozí stanici dojde k odeslání dveří připravených na lepení skla, dojde k poslání signálu trigger s informacemi jaké sklo bude lepeno. Na základě tohoto signálu dojde k zahájení lepícího cyklu kdy se nejprve zjisti kde v curing bufferu se nacházejí požadovaná okna a ověří se zda jsou již vyzrálá. Následně se vezme to co je tam nejdéle přenese se na lepící stůl jde na něj robot nanese lepidlo následně jej druhý robot předá na výstup.
V případě že dojde k poničení sklad v lepící stanici a nedojde k jeho nalepení na dveře, je nutné cyklus lepení opakovat s náhradním sklem, které by mělo být do zásoby připravené (vyzrálé) v curing bufferu. Zároveň je vytvořen prioritní požadavek na vložení nového skla do lepící stanice. Pokud zrovna půjde více dveří se stejnými okny za sebou a dojde k rozbití u jednoho z nich, nebude již v curing buffer připraveno další sklo do zásoby a bude se muset čekat na vyzrání nového sklad. Tento případ je nutné oznámit obsluze na výstupu.
# Specifikace projektu
## Datové struktury
### priority_queue
Struktura popisující data prioritní fronty:
- Array of queue_node [0...999] queue_array
- int size
- int max
### queue_node
Struktura popisující kontejnerový uzel, který umožňuje popisovat a strukturovat uložená data
- glass_info glass
- bool allocated
- byte priority
### glass_info
Struktura obsahující veškeré informace o skle, které bude nebo je jich zpracovávané
### input_glass_order_list
Struktura, která slouží k organizaci prvních N skel uložených v prioritní frontě, které jsou zobrazeny operátorovi na HMI včetně rozlišení priority
Array of queue_node [0...N] glass_order_list
### mes_plc_struct
Struktura s proměnnými pro komunikaci s MES serverem, které zapisuje PLC
### mes_server_struct
Struktura s proměnnými pro komunikaci s MES serverem, které zapisuje MES server.
### curing_buffer_struct
Struktura obsahující datové položky pro práci s curing bufferem a jednodušší členění do pod-funkcí.
# Analýza rizik
Problém	Prevence	Řešení
Problémy s programováním robotů	Studium programování robotu na straně PLC, případná komunikace s Tomášem/Pavlem	Technická podpora od Tomáše/Pavla
Projekt bude mít zpoždění při konstrukci	Já to neovlivním	Příprava struktury projektu pomocí jednotkových testů a simulátoru
Simulátor nebude fungovat včas	Naplánovat architekturu, prostudovat problematiku	Pokud bude pozdě na jeho dodělání je nutné pokračovat bez něj a vše otestovat až v Německu
Simulátor nebude fungovat správně	Jedná se o klíčový požadavek, je nutné vše ověřit pomocí testů,	Dozvím se to až v Německu, kde bude třeba komunikaci opravit podle zkutečných parametrů
Roboti nebudou naprogramované včas	Já to neovlivním	Vše připravit v simulovaném prostředí
Mechanické poškození při programování	Otestovat každý dílčí algoritmus, vytvářet obecné a testovatelné algoritmy	Průšvih, je nutné řešit
V otestovaném algoritmu se nachází chyba	Je požadované správné pochopení problému, čitelná implementace a vhodné testovací případy	Je nutné postupovat při implementaci každého dílčího algoritmu pomalu a opatrně
Technický problém se kterým jsem se ještě nesetkal	Detailní studium požadavků na programování a předběžná příprava	Technická podpora od Tomáše/Pavla
Jazyková bariéra způsobí nepochopení požadavků	Je vyžadována průběžná komunikace a ujištění pochopení zadání na vzorových operacích,	Rychlá oprava a ujištění, že je vše podle zadání, tvorba snadno a rychle modifikovatelné architektury
Stroj nebude komunikovat po zprovoznění v Německu	Vše vyzkoušet na dílně BK, překontrolovat a ověřit správnost nastavení	Překontrolovat nastavení, konzultace s německými kolegy
Na stroji budou stále pracovat mechanici a nebude možné na něm pracovat a testovat	Já to neovlivním	Pomocí jednotkových testů připravit celou architekturu pro dobu kdy bude možné na stroji pracovat, střídání na stroji,
Ztráta dat	Vytvářet průběžné obnovitelné denní zálohy	Obnovení zálohy
Porucha počítače	Já to neovlivním	Je nutné rychle pořídit nový a nastavit požadované prostředí a nástroje, než bude k dispozici nový, je nutné používat erární s obnovitelnou zálohou zdrojových dat
Část stroje nebude fungovat správně a je nutné ji opravit, upravit, vyměnit, ...	Já to neovlivním	Vytvářet testovatelné zdrojové kódy, které budu moct vyvíjet i bez stroje

# Časový harmonogram
Datum	Aktivita
2. až 6.12.2019	Návrh a realizace testovacícho frameworku pro PLC siemens
12. až 16.12.2019	návrh programování simulátoru MES serveru a návrh struktury komunikace pro výrobní linku
2. až 10.1.2020	plánování logiky řízení procesu z MES serveru, založení projektu
13. až 17.1.2020	návrh fungování zbylých komponent linky, robot
20. až 31.1.2020	příprava základní struktury programu, jednotkové testování, prototypování, nastavení linky
3. až 14.2.2020	Sestavování projektu, implementace, integrační a systémové testování
17. až 21.2. 2020	Zátěžové, a akceptační testování

# TODO
- Namapovat vstupy a výstupy stroje
- Vytvořit safety program
- Analýza výrobního procesu
- návrh datové struktury/knihovny pro vstupní otoční stůl
- návrh datové struktury/knihovny pro curing buffer
- návrh datové struktury/knihovny pro komunikaci s MES serverem
- návrh datové struktury/knihovny pro zobrazování prvních N datových záznamů skel s prioritním výběrem (filtrování)
- vytvořit simulátor MES komunikace
- navrhnout architekturu softwarového projektu
- vytvořit specifikaci požadavků
# DONE
- návrh datové struktury/knihovny pro prioritní frontu
- vytvořit časový plán
- analyzovat rizika
- Založit projekt
- vytvořit testovací framework pro PLC systém
# Poznámky
Co se stane když se stanice vypne a fronta záznamů nebude prázdná? Následkem toho by došlo ke ztrátě uložených dat a bylo by nutné vše znovu poslat. Problém by pak nastal zjistit, která skla jsou v curing bufferu a jaká je jejich expirace
# Použité technologie